«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТОРБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019-2027 ГГ.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа Торбеевского муниципального района Республики Мордовия "Повышение безопасности дорожного движения в Торбеевском муниципальном районе на 2019-2027 гг." |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства РФ от 08 января 2018 года № 1-р "Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения". Сложная аварийная ситуация на дорогах, недостаточное обеспечение безопасности населения на транспорте. |
| Разработчик Программы | Администрация Торбеевского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель | Органы местного самоуправления муниципального района Управление архитектуры, ЖКХ и строительства. |
| Основные цели Программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи Программы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе. |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2019 - 2027 годы |

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ТОРБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 - 2027 г.г."

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий |  | Источник финансирования | Объем вложений (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  |  |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и ведение реестра муниципальных дорог Торбеевского муниципального района |  | Администрация Торбеевского муниципального района | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения |  | Администрация Торбеевского муниципального района | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения |  | Администрация Торбеевского муниципального района | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков и нанесение разметки в границах сельских поселений Торбеевского муниципального района |  | Администрация района во взаимодействии с администрациями сельских поселений | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 69,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) |  |  |  |  | 69,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
| 3. Улучшение состояния дорог и тротуаров на территории Торбеевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт дорог в границах сельских поселений Торбеевского муниципального района |  | Администрация района во взаимодействии с администрациями сельских поселений | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 77955,2. | 5967,9 |  | 9935,7 |  | 7039,1 |  | 7574,6 |  | 7563,3 |  | 9391,8 |  | 9941,2 |  | 10270,8 | 10270,8 |  |  |  |  |
| 3.2 | Расчистка по мере необходимости дорог района от снега, подсыпка песком при гололедах в границах сельских поселений Торбеевского муниципального района. |  | Администрация района во взаимодействии с администрациями сельских поселений | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 8940 |  | 970 |  | 970 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) |  |  |  |  | 86895,2 |  | 6937,9 |  | 10905,7 |  | 8039,1 |  | 8574,6 |  | 8563,3 |  | 10391,8 |  | 10941,2 |  | 11270,8 | 11270,8 |  |  |  | 11270,8 |
| 4. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация в учреждениях культуры и образования выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения |  | Администрация района во взаимодействии с администрациями сельских поселений | Местный бюджет Торбеевского муниципального района | 18 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 | Создание уголков безопасности дорожного движения в администрациях сельских поселений и в учреждениях культуры и образования |  | Администрация района во взаимодействии с администрациями сельских поселений | Бюджет района, городского и сельских поселений | 18 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) |  |  |  |  | 36 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе (тыс. руб.) |  |  |  |  | 87000,2 | 6948,9 |  | 10916,7 |  | 8050,1 |  | 8586,6 |  | 8575,3 |  | 10403,8 |  | 10953,2 |  | 11282,8 |  | 11282,8 |  |  |  |  |